Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del proyecto APT Ferreplast, hemos avanzado en la implementación de una plataforma web orientada a la gestión y comercialización de productos de ferretería y resinas epóxicas. Durante esta etapa hemos trabajado en el desarrollo de la estructura y funcionalidades principales de la plataforma. Entre los avances realizados se encuentra la implementación de la página principal, la organización y visualización del catálogo de productos, las categorías, los productos destacados y el carrito de compras. También hemos desarrollado funcionalidades relacionadas con la gestión interna del sistema, incluyendo las vistas correspondientes al Administrador y Bodeguero, con el objetivo de apoyar la administración de productos y los procesos internos de la empresa. Otro avance importante ha sido la implementación del proceso de pago mediante Webpay, realizando las configuraciones y pruebas necesarias para incorporar este servicio al proceso de compra de la plataforma. Estos avances nos han permitido cumplir parcialmente los objetivos específicos relacionados con el desarrollo de la plataforma web, la implementación del catálogo de productos, el carrito de compras, la gestión interna y la incorporación de un sistema de pago. |
| --- | --- |
| Objetivos | Durante el desarrollo del proyecto no hemos realizado modificaciones a los objetivos establecidos inicialmente. Se han mantenido los objetivos definidos para el desarrollo de la plataforma web de Ferreplast, orientados a implementar una solución que permita apoyar la comercialización y gestión de los productos de la empresa. Los avances realizados hasta esta etapa se han desarrollado de acuerdo con los objetivos planteados inicialmente, por lo que no ha sido necesario reformularlos. |
| Metodología | Para el desarrollo del proyecto Ferreplast, hemos utilizado una metodología de trabajo ágil, Scrum |
| Evidencias de avance | Presentaremos como evidencias el repositorio del proyecto, capturas de las funcionalidades desarrolladas, y la base de datos. Estas evidencias permiten demostrar el avance de la plataforma y el cumplimiento progresivo de las actividades planificadas. Para resguardar la calidad, hemos realizado pruebas y correcciones durante el desarrollo, utilizando Scrum y herramientas de control de versiones y gestión del proyecto, tal como fue establecido en la Fase . |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombre de Actividades/Tareas |  | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Ingeniería de requisitos | Levantamiento de requerimientos | Computador, Internet, reuniones | 2 días | Equipo | Requiere comunicación con el cliente. | Completado |  |
| Ingeniería de requisitos | Definición del alcance y funcionalidades | Documentación, Jira | 2 días | Equipo | Puede ajustarse según requerimientos. | Completado |  |
| Software innovador y de calidad | Diseño de la arquitectura del sistema | VS Code, diagramas, documentación | 2 días | Equipo | Validar antes de implementar.. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Diseño de la base de datos | Supabase, SQL | 4 días | Kevin | Considerar integridad de datos | Completado |  |
| Software innovador y de calidad | Diseño inicial de interfaz y navegación | VS Code, CSS, referencias de diseño | 4 días | Alvaro | Se ajustará durante el desarrollo. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Configuración inicial del proyecto React/Vite | React, Vite, VS Code, GitHub | 3 días | Alvaro | Configuración base. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Configuración de Supabase | Supabase, VS Code | 3 días | Kevin | Verificar conexión.. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Configuración de rutas y estructura del sistema | React, VS Code | 1 día | Kevin | Mantener estructura definida. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Implementación de servicios y conexión con la base de datos | React, Supabase | 1 día | Kevin | Realizar pruebas de conexión. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Implementación de componentes reutilizables | React, VS Code, GitHub | 2 días | Ricardo / Kevin | Favorecer mantenibilidad. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Implementación del registro de clientes | React, Supabase | 1 día | Kevin | Validar datos ingresados. | Completado |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Implementación del inicio de sesión | React, Supabase Auth | 1 día | Kevin | Controlar acceso. | Completado |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Recuperación y restablecimiento de contraseña | React, Supabase Auth | 3 días | Kevin | Validar flujo completo. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión de usuarios internos | React, Supabase | 2 días | Kevin | Considerar permisos. | Completado |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Implementación de roles y permisos | React, Supabase | 1 día | Kevin | Revisar niveles de acceso. | Completado |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Navegación según rol de usuario | React, Supabase | 4 días | Kevin | Validar cada rol.. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Implementación del catálogo de productos | React, Supabase | 2 días | Kevin. | Validar información. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Implementación de filtros y búsqueda | React, Supabase | 1 día | Kevin. | Validar resultados. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Clasificación de productos | React, Supabase | 1 día | Kevin. | Mantener consistencia. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Vista de detalle de producto | React, Supabase | 4 días | Kevin. | Revisar presentación. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión de productos | React, Supabase | 2 días | Kevin. | Considerar permisos | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión de familias, marcas y unidades | React, Supabase | 2 días | Kevin. | Mantener relaciones. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión de documentos asociados a productos | React, Supabase | 3 días | Kevin. | Validar acceso. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Desarrollo de la interfaz del Bodeguero | React, CSS, VS Code | 2 día | Ricardo / Kevin | Adaptar al rol. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Desarrollo del dashboard del Bodeguero | React, Supabase | 8 días | Ricardo / Kevin | Mostrar información relevante. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión de productos de bodega | React, Supabase | 1 día | Ricardo / Kevin | Validar permisos. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión de stock e inventario | React, Supabase | 3 día | Ricardo / Kevin | Mantener stock actualizado. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión de familias, marcas y unidades | React, Supabase | 1 día | Ricardo / Kevin | Reutilizar estructura existente. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión de solicitudes de bodega | React, Supabase | 1 día | Kevin | Validar flujo. | Completado |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Trazabilidad de productos | React, Supabase | 1 día | Kevin | Mantener registros. | Completado |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Gestión de información de peligrosidad | React, Supabase | 2 días | Kevin | Validar información registrada. | Completado |  |
| Software innovador y de calidad | Integración y pruebas de la vista Bodeguero | React, Supabase | 1 día | Kevin | Realizar pruebas antes de integrar.. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Desarrollo de la página Home | React, CSS, VS Code | 1 día | Ricardo | Diseño responsive. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Desarrollo de Navbar y navegación | React, CSS | 12 días | Ricardo | Validar navegación. | Completado |  |
| Software innovador y de calidad | Implementación de Hero y componentes visuales | React, CSS | 1 día | Ricardo | Mantener identidad visual. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Implementación de animaciones e interacción | React, Motion, CSS | 1 día | Ricardo | Cuidar rendimiento. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Implementación del carrito de compras | React, Supabase | 1 día | Kevin | Validar cantidades. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Sincronización del carrito con la sesión | React, Supabase | 3 días | Kevin | Mantener persistencia. | Completado |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Validaciones del carrito | React, Supabase | 1 día | Kevin | Mantener persistencia. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Implementación de solicitudes de cotización | React, Supabase | 1 día | Kevin | Registrar solicitudes | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | implementación de facturación | React, Supabase | 2 día | Kevin | Validar datos. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión de pedidos del cliente | React, Supabase | 1 día | Ricardo | Validar estados. | Completado |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Integración de Webpay Plus | Webpay Plus, React, Supabase | 1 día | Ricardo | Depende de configuración externa. | Completado | Todo el flujo de pago. Fue cambiado, fue cambiado para adaptar banco de chile y una posible integracion futura de cualquier otro banco |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Implementación del flujo de pago | Webpay Plus, React | 1 día | Ricardo | Validar flujo. | Completado |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Implementación del resultado de pago | Webpay Plus, React | 1 día | Ricardo | Considerar estados. | Completado |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Pruebas del flujo de pago | Webpay Plus, React | 3 días | Ricardo | Registrar errores.. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Desarrollo de la interfaz Administrador | React, CSS, VS Code | 13 días | Ricardo | Módulo prioritario. | Completado |  |
| Desarrollo de software para plataformas y dispositivos móviles | Desarrollo del dashboard administrativo | React, Supabase | 1 día | Ricardo | Mostrar información relevante. | Completado |  |
| Requerimientos de Completado información y bases de datos | Gestión de usuarios en Administración | React, Supabase | 1 día | Ricardo | Respetar permisos.. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión administrativa de productos | React, Supabase | 2 día | Ricardo | Validar operaciones | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión administrativa de pedidos | React, Supabase | 1 día | Ricardo | Controlar estados | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión administrativa de cotizaciones | React, Supabase | 3 día | Ricardo | Mantener trazabilidad. | Completado |  |
| Requerimientos de información y bases de datos | Gestión administrativa de pagos | React, Supabase | 1 día | Ricardo | Validar estados. | Completado |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Implementación del sistema de aprobaciones | React, Supabase | 3 días | Ricardo | Controlar permisos. | Completado |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Implementación del sistema de auditoría | React, Supabase | 1 día | Ricardo | Favorecer trazabilidad. | Completado |  |
| Software innovador y de calidad | Integración de módulos administrativos | React, Supabase | 1 día | Ricardo | Realizar pruebas. | Completado |  |
| Software innovador y de calidad | Pruebas funcionales | Casos de prueba, navegador | 9 día | Ricardo / Kevin | Registrar resultados. | Incompleto |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Pruebas de autenticación y roles | Supabase, navegador | 1 día | Ricardo / Kevin | Priorizar seguridad. | Incompleto |  |
| Software innovador y de calidad | Pruebas del catálogo y productos | Supabase, navegador | 1 día | Ricardo / Kevin | Registrar errores. | Incompleto |  |
| Software innovador y de calidad | Pruebas del carrito y cotizaciones | Supabase, navegador | 1 día | Ricardo / Kevin | Validar casos de uso. | Incompleto |  |
| Software innovador y de calidad | Pruebas de la vista Bodeguero | Supabase, navegador | 1 día | Ricardo / Kevin | Revisar permisos. | Incompleto |  |
| Software innovador y de calidad | Pruebas de la vista Administrador | Supabase, navegador | 1 día | Ricardo / Kevin | Revisar funcionalidades | Incompleto |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Pruebas de Webpay Plus | Webpay Plus, navegador | 1 día | Ricardo / Kevin | Registrar resultados | Incompleto |  |
| Software innovador y de calidad | Corrección de errores | VS Code, GitHub, Supabase | 5 días | Ricardo / Kevin | Priorizar errores críticos. | Incompleto |  |
| Software innovador y de calidad | Pruebas de integración completa | React, Supabase, navegador | 1 día | Ricardo / Kevin | Validación integral | Incompleto |  |
| Software innovador y de calidad | Validación final de funcionalidades | Navegador, casos de prueba | 4 días | Ricardo / Kevin | Validación final. | Incompleto |  |
| Software innovador y de calidad | Revisión final de interfaz y experiencia de usuario | React, navegador | 2 días | Ricardo / Kevin | Corregir detalles visuales. | Incompleto |  |
| Diseño de software, calidad y seguridad | Revisión de seguridad, roles y permisos | Supabase, navegador | 1 día | Ricardo / Kevin | Revisar permisos. | Incompleto |  |
| Software innovador y de calidad | Correcciones finales | VS Code, GitHub, Supabase | 2 días | Ricardo / Kevin | Últimas correcciones. | Incompleto |  |
| Gestión de proyectos de software | Preparación del sistema para entrega | GitHub, documentación | 2 días | Ricardo / Kevin | Verificar versión final. | Incompleto |  |
| Gestión de proyectos de software | Preparación de la presentación final | PowerPoint, documentación | 17 días | Ricardo / Kevin | Coordinar exposición. | Incompleto |  |
| Gestión de proyectos de software | Presentación final del proyecto | Presentación, plataforma. | 1 día | Ricardo / Kevin | Cierre del proyecto. | Incompleto |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante el desarrollo del Proyecto Ferreplast, uno de los principales factores que ha facilitado el avance ha sido la constante comunicación del quipo y una óptima distribución de las tareas realizadas y por completar. Además, el uso de herramientas como keep para ir anotando de manera grupal los detalles encontrados, Codex para facilitar y apresurar de manera óptima código del proyecto y Supabase que almacena un gran variedad de herramientas que pueden ser integradas fácilmente al proyecto, entre ellas confirmación de correos, CAPTCHA y base de datos en la nube, nos ha permitido avanzar en la construcción e integración de distintas funcionalidades en cortos periodos de tiempo procurando mantener un orden y desarrollo fiable al momento de implementar y ejecutar. Otro factor favorable fueron los conocimientos adquiridos durante la carrera y el uso crítico de herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo. Codex se utilizó como apoyo para explorar alternativas técnicas, revisar fragmentos de código, detectar posibles errores y agilizar la elaboración de propuestas. Sin embargo, cada solución sugerida fue analizada, adaptada a los requerimientos del proyecto y sometida a pruebas por el equipo, que mantuvo la responsabilidad sobre las decisiones técnicas y el resultado final. Por otra parte, se han presentado algunas dificultades durante el desarrollo, principalmente relacionadas con la integración de funcionalidades (como algunas integraciones de medios de pago o poder notificar bajo stock según proveedor debido a que no requerimos con esa información) y algunos pequeños errores de programación (había un detalle que mostraba los cambios de los productos, pero no un producto nuevo para la posterior aprobación por parte de administración). Para solucionar estas dificultades, se han realizado revisiones periódicas del código, pruebas de las funcionalidades implementadas y búsqueda de soluciones técnicas cuando ha sido necesario. Además, se ha priorizado el desarrollo de las funcionalidades pendientes y su posterior integración y prueba, con el objetivo de cumplir con los objetivos establecidos en el plan de trabajo. A pesar de las dificultades, estas situaciones han permitido identificar aspectos que requieren mejoras y adquirir mayor experiencia en el desarrollo de un proyecto informático, favoreciendo el avance progresivo del Proyecto APT.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del Proyecto Ferreplast, ha sido necesario realizar ajustes en la planificación de algunas actividades para adaptarse al avance real del proyecto según el cronograma y en otros casos añadir o eliminar algunas funcionalidades establecidas desde un comienzo y otras sugeridas durante el desarrollo. Algunos ejemplos son: - El cambio en el flujo de pago, ya que en el sprint 3 el cliente pidió que se agregara dos medios de pago más a la página (Banco de Chile y Banco BCI). - Se evaluó incorporar autenticación de dos factores (2FA) como una medida adicional al CAPTCHA. Inicialmente se propuso aplicarla a todos los usuarios y, posteriormente, restringirla únicamente a los roles internos con mayores privilegios, como administración y bodega. Sin embargo, el cliente descartó ambas alternativas debido a que la empresa está compuesta por tres trabajadores y busca mantener un acceso sencillo, sin depender de aplicaciones externas ni de códigos adicionales. También se consideró que parte de su clientela actual posee una familiaridad limitada con la tecnología. Aunque inicialmente existieron dudas respecto del CAPTCHA, se acordó conservarlo después de explicar su importancia para reducir accesos automatizados y posibles abusos. Como medidas complementarias se mantuvieron la confirmación de correo, las restricciones de reenvío, la validación de roles y la eliminación automática de cuentas no verificadas. No obstante, se reconoce como riesgo residual que estas medidas no sustituyen la protección que ofrecería un segundo factor, por lo que su incorporación para cuentas administrativas puede reconsiderarse en el futuro. - Notificar el stock mínimo según la demora de la entrega de productos según el proveedor y la demanda de este, debido a que el cliente no facilitó y tampoco tiene la intención de brindar dicha información, por lo que se sugiere indicar el stock mínimo según la importancia del producto y ventas mensuales (complementado con la alerta de stock mínimo común de 10 unidades).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Hasta el momento las actividades que no se han iniciado de manera formal y documentada son las pruebas de seguridad y rendimiento, ya que a medida que se trabaja se hacen pruebas pequeñas, pero el objetivo es realizarlas terminando el proyecto de manera global y documentada. El resto de las actividades continúan según el cronograma.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.