Fase 1 – Ferreplast

INFORME CAPSTONE

RICARDO OJEDA, ALVARO FLORES, KEVIN VIVANCO

2026

Índice

1. Descripción del proyecto	4

2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso	6

Competencia 1	6

Competencia 2	6

Competencia 3	7

Competencia 4	7

Competencia 5	8

Competencia 6	8

3. Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales	9

Ricardo Ojeda	9

Alvaro Flores	9

Kevin Vivanco	9

4. Factibilidad del Proyecto dentro de la Asignatura	10

5. Objetivos del Proyecto	12

Objetivo General	12

Objetivos Específicos	12

6. Propuesta de Metodología de Trabajo	14

Organización del trabajo mediante Sprint	14

Validación y retroalimentación	15

Pruebas y marcha blanca	15

Justificación de Scrum	15

7. Plan de Trabajo	17

Cronograma	17

Responsables y aportes	17

8. Determinación de Evidencias y Justificación	18

Repositorio y control de versiones	18

Gestión y seguimiento de actividades	18

Bitácoras de reuniones y acuerdos	18

Evidencias del desarrollo funcional	18

Base de datos	19

Pruebas y validaciones	19

9. Herramientas de Trabajo y Uso	20

React	20

Supabase	20

Github Desktop y GitHub	20

Microsoft Project	20

Jira	21

Herramientas de documentación	21

Arquitectura Tecnológica de la Solución	21

Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo	23

10. Matriz RACI	24

11. Esquema Preliminar de la Base de Datos	25

12. Requisitos Preliminares	27

Requisitos funcionales	27

Requisitos no funcionales	29

13. Mockups Tentativos	30

# Descripción del proyecto

El proyecto APT consiste en el desarrollo de una nueva plataforma web de ventas para Ferreplast, una microempresa ubicada en el sector de Angelmó, en Puerto Montt, dedicada a la comercialización de productos de ferretería, con especial énfasis en productos relacionados con resinas epóxicas y sus distintas variantes.

El proyecto surge a partir de la necesidad planteada por el propietario de Ferreplast, Erwin Fuentes, quien solicitó al equipo desarrollador realizar una revisión de la página web existente para evaluar sus posibilidades de mejora o determinar la conveniencia de desarrollar una nueva solución.

Actualmente, Ferreplast cuenta con una página web que funciona principalmente como un catálogo digital de sus productos. Esta permite mostrar fotografías genéricas e información de los artículos y entregar a los clientes un enlace para realizar cotizaciones mediante WhatsApp. Sin embargo, la administración y actualización del catálogo requiere conocimientos técnicos, debido a que la incorporación, modificación o eliminación de productos debe realizarse desde el backend de la aplicación, generando una dependencia de personas con conocimientos de programación.

Esta situación dificulta que los propios encargados de Ferreplast puedan mantener actualizada la información de sus productos de manera autónoma. Por este motivo, el proyecto busca desarrollar una plataforma que permita a los responsables de la empresa administrar directamente el contenido comercial del sitio, sin depender constantemente de una persona especializada en informática para realizar modificaciones básicas.

Además de solucionar esta dependencia técnica, la nueva plataforma estará orientada a implementar un canal digital de ventas para clientes mayoristas y minoristas. Para ello, se contempla incorporar un catálogo estructurado mediante familias y subcategorías, gestión de productos y stock, carrito de compras, cotizaciones, gestión de pedidos y administración de usuarios clientes e internos con diferentes niveles de acceso.

Como parte de las condiciones comerciales definidas para la plataforma, las compras deberán realizarse mediante un usuario registrado e identificado a través de su RUT. Esto permitirá mantener la identificación de los clientes y asociar las operaciones realizadas a cada usuario dentro del sistema. Por lo tanto, el proceso de compra requerirá que el cliente se encuentre registrado e identificado antes de completar una adquisición.

La solución contempla la gestión de cotizaciones directamente desde la plataforma, manteniendo medios de comunicación como WhatsApp, correo electrónico o llamada telefónica como canales alternativos de contacto con la empresa. Asimismo, se contempla la gestión de despachos según la ubicación del cliente. Para pedidos con destino dentro de Puerto Montt, Ferreplast realizará directamente la entrega aplicando un costo fijo de despacho. Para pedidos destinados a otras ciudades o regiones, los productos serán entregados a un transportista externo, permitiendo registrar posteriormente la información de seguimiento correspondiente. En estos casos, Ferreplast será responsable de realizar el despacho al transportista, mientras que el traslado posterior quedará a cargo de la empresa de transporte

La plataforma funcionará como apoyo al proceso comercial digital de Ferreplast y coexistirá con el sistema ERP utilizado por la empresa para sus procesos administrativos. De esta manera, las operaciones gestionadas mediante la plataforma podrán ser posteriormente registradas en el sistema utilizado internamente por la organización, sin que la nueva solución tenga como objetivo reemplazar dicho ERP.

La relevancia del proyecto radica en que permitirá a Ferreplast contar con una plataforma web que no solo sirva para exhibir sus productos, sino que también apoye directamente sus procesos comerciales y operativos. Al mismo tiempo, permitirá que la empresa tenga mayor autonomía sobre la gestión de su catálogo, reduzca la dependencia técnica para su actualización y disponga de un canal digital de ventas adaptable a sus necesidades.

# Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto APT de Ferreplast se relaciona directamente con las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, debido a que contempla el análisis de una necesidad real, el levantamiento de requerimientos, el diseño y desarrollo de una solución de software, la implementación de una base de datos, seguridad  y la gestión de un proyecto tecnológico durante sus distintas etapas.

## Competencia 1

“Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad.”

Esta competencia se aplica mediante el desarrollo de una nueva plataforma web para Ferreplast, considerando las diferentes etapas del ciclo de vida del software. El proyecto comenzó con la identificación y análisis de la problemática existente y continuó con el levantamiento de requerimientos, diseño de la solución, desarrollo de funcionalidades y validación progresiva de los avances.

Durante el desarrollo se consideran buenas prácticas de programación y criterios de calidad orientados a obtener una solución mantenible, escalable y adecuada a las necesidades de la empresa. Posteriormente, el proyecto contempla etapas de pruebas, validación e implementación de la solución.

## Competencia 2

“Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales.”

Esta competencia se relaciona directamente con el diseño e implementación de la base de datos de Ferreplast. El sistema requiere almacenar y relacionar información correspondiente a usuarios, roles, productos, familias, subcategorías, marcas, stock, cotizaciones, pedidos, pagos y otros elementos necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

La estructura de datos debe permitir mantener la integridad y consistencia de la información y establecer relaciones entre las diferentes operaciones realizadas en el sistema. Asimismo, debido a que las compras deben estar asociadas a un cliente registrado e identificado mediante su RUT, la base de datos permite mantener la trazabilidad de las operaciones asociadas a cada usuario.

## Competencia 3

“Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad.”

Esta competencia se aplica principalmente durante el levantamiento, análisis y adaptación de los requerimientos del proyecto. La solución surge a partir de una necesidad planteada directamente por el propietario de Ferreplast, por lo que el equipo debe identificar las necesidades del negocio y transformarlas en requerimientos funcionales y no funcionales para el sistema.

Entre los requerimientos identificados se encuentran la administración autónoma del catálogo y stock, el registro de clientes mediante RUT, la gestión de usuarios internos con distintos niveles de acceso, el carrito de compras, las cotizaciones, la gestión de pedidos y las reglas de despacho de acuerdo con la ubicación del cliente.

Los requerimientos han sido revisados durante el desarrollo mediante la retroalimentación entregada por Ferreplast, permitiendo adaptar el alcance y funcionamiento de la solución cuando las necesidades del cliente han cambiado. Este proceso permite reducir diferencias entre las necesidades reales de la empresa y el producto final desarrollado.

## Competencia 4

“Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles.”

El proyecto requiere planificar, organizar y controlar las diferentes actividades necesarias para desarrollar la plataforma. Para esto, el equipo deberá definir responsabilidades, establecer un cronograma, realizar seguimiento de las tareas y controlar el avance del proyecto.

La utilización de una metodología de trabajo y herramientas de gestión permitirá organizar el desarrollo de manera estructurada, facilitando la coordinación entre los integrantes del equipo y la comunicación con el cliente durante las distintas etapas del proyecto.

## Competencia 5

“Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto.”

Esta competencia posee una relación importante con el proyecto debido a que la plataforma manejará información de usuarios, incluyendo su RUT, además de información relacionada con sus operaciones dentro del sistema. Por esta razón, la solución considera mecanismos de autenticación, control de acceso y permisos asociados a los diferentes tipos de usuarios, con el propósito de restringir el acceso a información y funcionalidades de acuerdo con las responsabilidades de cada rol.

También se relaciona con la sostenibilidad y mantenibilidad del proyecto, ya que uno de los problemas identificados en la plataforma actual es la dependencia de una persona con conocimientos de programación para actualizar el catálogo. La nueva solución busca permitir que los encargados autorizados de Ferreplast puedan administrar directamente productos y otros elementos del catálogo desde el sistema, facilitando su mantenimiento y reduciendo esta dependencia técnica.

## Competencia 6

“Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software.”

Esta competencia presenta una relación parcial con el proyecto, debido a que la solución propuesta corresponde principalmente a una plataforma web y no a una aplicación móvil nativa.

Sin embargo, el proyecto contempla el uso de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo y lenguajes de programación propios de la industria del desarrollo de software. Además, la plataforma deberá contar con un diseño responsivo que permita su utilización desde distintos dispositivos, incluyendo computadores, tablets y teléfonos móviles.

Por lo tanto, aunque el foco principal de Ferreplast corresponde al desarrollo web, el proyecto permite aplicar conocimientos y buenas prácticas de desarrollo que son transferibles a diferentes tipos de plataformas.

# Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales

## Ricardo Ojeda

Mi principal interés en participar en el proyecto APT de Ferreplast es tener la oportunidad de desarrollar un proyecto real para una empresa real y adquirir experiencia enfrentando una situación que se asemeja a lo que podría encontrar en el mundo laboral.

A diferencia de un proyecto realizado únicamente con fines académicos, Ferreplast cuenta con un cliente real, necesidades concretas y requerimientos que deben ser comprendidos y transformados en una solución tecnológica. Esto me permitirá experimentar de manera más cercana el proceso que implica trabajar en un proyecto profesional, desde el levantamiento de los requerimientos hasta el desarrollo y entrega de la solución.

Además, considero que este proyecto representa una oportunidad para fortalecer mis conocimientos y adquirir experiencia práctica en el desarrollo de software, resolución de problemas, trabajo en equipo y toma de decisiones. También me permitirá enfrentar situaciones reales que pueden surgir durante el desarrollo de un proyecto y aprender a adaptarme a las necesidades del cliente.

## Alvaro Flores

Sas sus

## Kevin Vivanco

Participar en el proyecto de la plataforma Ferreplast me permitirá poner en práctica conocimientos adquiridos tanto durante mi formación académica como de manera personal, además de obtener experiencia mediante el desarrollo de una solución destinada a un entorno real, más allá de los proyewctos realizados únicamente con fines académicos durante los últimos años.

Respecto a mis intereses profesionales, este proyecto se vincula principalmente con el área de backend, debido a mi participación en el desarrollo de una base de datos relacional y normalizada, considerando diferentes roles de usuario, la integridad de los datos, la estabilidad del sistema y la seguridad como aspectos relevantes durante el desarrollo. Asimismo, me permitirá participar en la comunicación e integración entre el backend y el frontend, comprendiendo de mejor manera cómo ambas partes interactúan dentro de una solución completa.

Por otro lado, el proyecto representa una oportunidad para adquirir experiencia en la gestión y organización de un equipo de desarrollo informático. Debido a que durante mi formación no cursé el electivo de liderazgo, considero que participar en la planificación, coordinación y distribución del trabajo dentro de un proyecto real será una instancia importante para desarrollar conocimientos y habilidades en un área en la que poseo menor experiencia.

# Factibilidad del Proyecto dentro de la Asignatura

El proyecto APT de Ferreplast es factible de desarrollar dentro del contexto de la asignatura, debido a que sus requerimientos pueden ser abordados mediante los conocimientos y herramientas adquiridos durante la carrera de Ingeniería en Informática. Además, el proyecto cuenta con un cliente real, lo que permite obtener información, validar requerimientos y recibir retroalimentación durante el proceso de desarrollo.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto puede desarrollarse utilizando tecnologías conocidas por el equipo, como React para la construcción de la interfaz web y Supabase para la gestión de la base de datos, autenticación y otros servicios asociados a la plataforma. Estas herramientas permiten desarrollar una solución web completa sin requerir una infraestructura de alta complejidad durante la etapa académica. Asimismo, se contempla el uso de herramientas de control de versiones y gestión de proyectos para facilitar el desarrollo y trabajo colaborativo.

Desde el punto de vista operativo, existe una contraparte definida en Ferreplast, representada por su propietario, Erwin Fuentes, quien puede entregar información sobre el funcionamiento de la empresa, validar los requerimientos y revisar los avances de la solución. Esto permite mantener el desarrollo orientado a las necesidades reales del negocio y realizar ajustes a partir de la retroalimentación recibida.

Desde el punto de vista académico, el proyecto se relaciona directamente con los conocimientos y competencias de la carrera, incluyendo ingeniería de requisitos, desarrollo de software, bases de datos, diseño de soluciones, gestión de proyectos, seguridad y pruebas. Por lo tanto, el desarrollo de la plataforma para Ferreplast permite aplicar estos conocimientos de manera integrada dentro de un contexto práctico y asociado a una necesidad real.

En cuanto a la factibilidad temporal, el proyecto será dividido en etapas y tareas que serán distribuidas entre los tres integrantes del equipo. Se priorizarán las funcionalidades principales para asegurar que la plataforma pueda ser desarrollada y validada dentro del período establecido por la asignatura. Las funcionalidades de mayor complejidad o aquellas que dependan de servicios o factores externos serán planificadas considerando las limitaciones de tiempo y recursos disponibles.

Desde el punto de vista del alcance, el proyecto será desarrollado de manera incremental, priorizando las funcionalidades esenciales para el funcionamiento de la plataforma, entre ellas la administración del catálogo de productos, el registro e identificación de clientes mediante RUT, la gestión de usuarios internos, el carrito de compras, las cotizaciones, la gestión de pedidos y el proceso de despacho. Asimismo, la plataforma coexistirá con el sistema ERP utilizado por Ferreplast para sus procesos administrativos, evitando incorporar al proyecto funcionalidades que correspondan directamente a dicho sistema.

Esta priorización permitirá controlar el alcance del proyecto y evitar que funcionalidades secundarias o de mayor complejidad comprometan la entrega de los componentes principales de la solución.

En conclusión, el proyecto es factible dentro de la asignatura debido a que existe una necesidad real, un cliente disponible para validar la solución, un equipo de tres integrantes, tecnologías adecuadas y conocimientos técnicos que permiten abordar los principales requerimientos. El desarrollo incremental, la distribución de responsabilidades y la priorización de funcionalidades permitirán mantener el proyecto dentro del alcance y del período disponible para su realización.

# Objetivos del Proyecto

## Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de comercio electrónico para Ferreplast que permita apoyar y facilitar sus procesos de venta a clientes mayoristas y minoristas, incorporando herramientas para la administración autónoma del catálogo, gestión de usuarios, cotizaciones, pedidos y despachos, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la empresa y considerando su coexistencia con el sistema ERP utilizado para sus procesos administrativos.

## Objetivos Específicos

- Analizar y documentar los requerimientos de Ferreplast mediante el levantamiento de información proporcionada por el cliente, definiendo y adaptando las funcionalidades necesarias para la plataforma de acuerdo con las necesidades identificadas durante el desarrollo.

- Diseñar una plataforma web orientada al comercio electrónico, considerando las necesidades de clientes mayoristas y minoristas y priorizando una navegación clara, intuitiva y adaptable a distintos dispositivos.

- Implementar un sistema de gestión del catálogo que permita a los encargados autorizados de Ferreplast agregar, modificar y administrar productos y su información asociada sin depender de conocimientos de programación.

- Diseñar e implementar una base de datos relacional estructurada que permita gestionar la información correspondiente a usuarios, roles, productos, familias, subcategorías, marcas, pedidos, pagos, cotizaciones y demás elementos necesarios para el funcionamiento de la plataforma, manteniendo la integridad y relación entre los datos.

- Implementar un sistema de registro, autenticación y gestión de usuarios, considerando que las compras realizadas mediante la plataforma deberán estar asociadas a un cliente registrado e identificado mediante su RUT y que los usuarios internos dispondrán de diferentes niveles de acceso según sus responsabilidades.

- Implementar un carrito de compras que permita a los clientes seleccionar productos, administrar sus cantidades y revisar el resumen de su compra antes de generar el pedido.

- Implementar la gestión del proceso de despacho considerando la ubicación del cliente, diferenciando entre las entregas realizadas directamente por Ferreplast dentro de Puerto Montt y los envíos efectuados mediante transportistas externos hacia otras ciudades o regiones, permitiendo registrar información de seguimiento cuando corresponda.

- Implementar la gestión de pedidos y compras, permitiendo registrar y consultar la información correspondiente a las operaciones realizadas mediante la plataforma y controlar su posterior registro en el sistema ERP utilizado por Ferreplast.

- Implementar un sistema de cotizaciones dentro de la plataforma que permita a los clientes solicitar productos y cantidades requeridas, manteniendo además los canales de comunicación directa con Ferreplast como medios complementarios de contacto.

- Aplicar medidas de seguridad y control de acceso para proteger la información almacenada y restringir las funcionalidades del sistema de acuerdo con los permisos y responsabilidades correspondientes a cada tipo de usuario.

- Realizar pruebas funcionales y de usabilidad para verificar que la plataforma cumpla con los requerimientos establecidos, identificar posibles errores y validar que pueda ser utilizada correctamente por clientes y usuarios internos de Ferreplast.

- Documentar el desarrollo de la solución, manteniendo registro de las decisiones, funcionalidades, estructura y procedimientos relevantes para facilitar su mantenimiento, comprensión y futura evolución.

- Promover la visita de los clientes al establecimiento físico de Ferreplast, utilizando la plataforma web como un canal de difusión y exhibición de su oferta comercial, complementando las ventas y cotizaciones realizadas en línea con la atención presencial y considerando que el stock disponible en la plataforma corresponde específicamente a los productos destinados a la venta online.

# Propuesta de Metodología de Trabajo

Para el desarrollo del proyecto APT de Ferreplast se propone utilizar Scrum como metodología ágil de trabajo. Su aplicación permitirá organizar el desarrollo de manera incremental, priorizar los requerimientos de acuerdo con las necesidades del proyecto y presentar avances funcionales que puedan ser revisados durante el proceso.

La elección de Scrum se considera adecuada debido a que el proyecto se desarrolla para un cliente real, cuyos requerimientos pueden evolucionar a medida que se presentan y validan las distintas funcionalidades. De esta manera, la retroalimentación entregada por Ferreplast puede ser incorporada progresivamente al desarrollo, reduciendo el riesgo de construir una solución que no represente adecuadamente las necesidades de la empresa.

Los requerimientos y funcionalidades identificados serán organizados y priorizados dentro de un Product Backlog, el cual podrá ser actualizado durante el proyecto a partir de nuevos requerimientos, modificaciones solicitadas por el cliente, correcciones y necesidades detectadas durante el desarrollo.

A partir de este Product Backlog se seleccionarán las tareas y funcionalidades que serán abordadas en cada Sprint, considerando su prioridad, complejidad, dependencias y el tiempo disponible. Cada Sprint tendrá como propósito generar un incremento funcional y evaluable de la plataforma, permitiendo revisar periódicamente el estado del proyecto.

## Organización del trabajo mediante Sprint

Al inicio de cada Sprint se definirán las funcionalidades y tareas que serán desarrolladas durante dicho período, estableciendo las responsabilidades correspondientes entre los integrantes del equipo.

Durante el Sprint se realizará el desarrollo e integración de las funcionalidades seleccionadas, junto con las pruebas y correcciones necesarias. El avance de las tareas permitirá mantener un seguimiento del trabajo realizado y detectar posibles dificultades que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Al finalizar cada Sprint se revisará el incremento obtenido, verificando el cumplimiento de las funcionalidades planificadas y recopilando observaciones que puedan ser consideradas durante las siguientes iteraciones.

La cantidad, duración y distribución de los Sprint serán definidas de acuerdo con la planificación y los plazos establecidos durante el desarrollo de la asignatura.

## Validación y retroalimentación

La validación con Ferreplast será un elemento importante durante el desarrollo del proyecto. La presentación de avances funcionales permitirá comprobar que las decisiones tomadas por el equipo sean coherentes con las necesidades reales de la empresa.

Durante el desarrollo ya se ha realizado una presentación funcional al cliente, instancia en la cual fue posible mostrar parte de la solución y recibir retroalimentación respecto de su funcionamiento y alcance. A partir de esta revisión surgieron modificaciones y ajustes en los requerimientos, los cuales han sido considerados en la evolución posterior de la plataforma.

Este proceso demuestra la importancia de mantener un desarrollo iterativo, permitiendo adaptar la solución antes de su finalización en lugar de concentrar la validación únicamente al término del proyecto.

## Pruebas y marcha blanca

Las pruebas serán realizadas progresivamente durante el desarrollo de la plataforma, verificando el correcto funcionamiento e integración de las funcionalidades implementadas en cada iteración.

Además, antes de la puesta en funcionamiento definitiva de la solución, se contempla realizar una marcha blanca, cuyo propósito será evaluar la plataforma en condiciones cercanas a su utilización real. Durante esta etapa se podrán validar los principales procesos del sistema, detectar errores y registrar observaciones que requieran corrección antes de la entrega definitiva.

La planificación específica de esta etapa dependerá del nivel de avance alcanzado y de los plazos establecidos para el proyecto.

## Justificación de Scrum

Scrum resulta adecuado para el proyecto Ferreplast debido a que permite desarrollar la solución de manera incremental y adaptar el trabajo frente a cambios en los requerimientos. Al tratarse de un proyecto desarrollado para un cliente real, la posibilidad de presentar avances, recibir retroalimentación y priorizar funcionalidades permite mantener la solución alineada con las necesidades de la empresa.

Asimismo, la metodología facilita la organización y distribución del trabajo entre los integrantes del equipo, el seguimiento de las tareas pendientes y la identificación de dificultades durante el desarrollo.

De esta manera, Scrum permitirá mantener un proceso de desarrollo flexible y progresivo, donde cada iteración contribuya al avance de la plataforma hasta alcanzar una versión que pueda ser validada y posteriormente sometida a una marcha blanca antes de su puesta en funcionamiento definitiva.

# Plan de Trabajo

ACA VAN LOS SPRINT QUE HABÍAS PUESTO RICARDO (pero hay que definirlos bien en un cronograma para que sea acorde con las fechas de cada Sprint)

xd ok kivin

## Cronograma

aa

## Responsables y aportes

aa

# Determinación de Evidencias y Justificación

Para respaldar el desarrollo y avance del proyecto APT de Ferreplast se utilizarán diferentes tipos de evidencias, permitiendo mantener registro tanto del trabajo técnico realizado como de la gestión, validación y evolución de los requerimientos durante el proyecto.

## Repositorio y control de versiones

El repositorio del proyecto y su historial de versiones constituirán una de las principales evidencias del desarrollo técnico. Mediante el uso de Git y GitHub se mantendrá registro de los cambios realizados en el código fuente a través de commits, permitiendo identificar la incorporación, modificación y corrección de funcionalidades durante el desarrollo.

Esta evidencia permitirá demostrar la evolución progresiva de la plataforma, mantener trazabilidad sobre los cambios realizados y respaldar el trabajo colaborativo de los integrantes del equipo.

## Gestión y seguimiento de actividades

Las actividades asociadas al desarrollo podrán ser registradas mediante herramientas de gestión de proyectos definidas durante la asignatura, permitiendo organizar las tareas, asignar responsables y mantener seguimiento de su estado y avance.

En caso de utilizar Jira como herramienta de gestión, sus registros permitirán complementar las evidencias técnicas mediante tareas, historias de usuario u otras actividades asociadas al desarrollo de la plataforma.

## Bitácoras de reuniones y acuerdos

Se mantendrán bitácoras de las reuniones realizadas durante el proyecto, especialmente aquellas efectuadas con el cliente. Estas permitirán registrar los temas tratados, requerimientos planteados, acuerdos alcanzados, observaciones y modificaciones solicitadas durante el desarrollo.

Las bitácoras permitirán evidenciar la participación del cliente en el proceso de validación y demostrar cómo su retroalimentación influye en la evolución de los requerimientos y de la solución desarrollada.

## Evidencias del desarrollo funcional

Se mantendrán evidencias de las principales funcionalidades implementadas mediante capturas de pantalla, demostraciones y registros del funcionamiento de la plataforma.

Estas evidencias permitirán demostrar de manera visual y funcional la evolución del sistema y comprobar la implementación de los distintos módulos y requerimientos establecidos para el proyecto.

## Base de datos

La estructura y evolución de la base de datos implementada mediante Supabase será utilizada como evidencia del desarrollo de la capa de persistencia de la plataforma. Se podrán conservar esquemas, registros de modificaciones y documentación de las principales entidades y relaciones utilizadas por el sistema.

Esta evidencia permitirá demostrar la implementación y evolución del modelo de datos de acuerdo con los requerimientos identificados durante el proyecto.

## Pruebas y validaciones

Durante el desarrollo se mantendrán registros de las pruebas realizadas sobre las distintas funcionalidades de la plataforma, incluyendo los errores detectados, correcciones efectuadas y resultados de las validaciones correspondientes.

Estas evidencias permitirán respaldar el proceso de verificación de la solución y demostrar que las funcionalidades desarrolladas han sido revisadas antes de su entrega y puesta en funcionamiento.

En conjunto, estas evidencias permitirán mantener trazabilidad sobre el desarrollo del proyecto, respaldar las decisiones tomadas y demostrar tanto el avance técnico como el proceso de gestión y validación realizado durante la construcción de la plataforma.

# Herramientas de Trabajo y Uso

Para el desarrollo y gestión del proyecto APT de Ferreplast se utilizarán diferentes herramientas orientadas tanto a la construcción de la plataforma como a la planificación, seguimiento y control del proyecto. Cada herramienta cumplirá una función específica dentro del proceso de desarrollo.

## React

React será utilizado como principal tecnología para el desarrollo del frontend de la plataforma web. Permitirá construir las diferentes vistas, componentes e interfaces con las que interactuarán los clientes y usuarios internos de Ferreplast.

Su utilización facilitará la construcción de una interfaz modular y reutilizable, permitiendo organizar las distintas funcionalidades de la plataforma y mantener una estructura que facilite su posterior mantenimiento y evolución.

## Supabase

Supabase será utilizado como plataforma principal para los servicios de backend y persistencia de datos del proyecto. La solución utiliza una base de datos PostgreSQL para almacenar y relacionar la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma.

Asimismo, Supabase proporciona servicios utilizados por el proyecto como autenticación de usuarios, almacenamiento de archivos y mecanismos de seguridad y control de acceso mediante Row Level Security (RLS) y políticas asociadas a los distintos tipos de usuarios.

## Github Desktop y GitHub

Github Desktop será utilizado como sistema de control de versiones, permitiendo registrar los cambios realizados durante el desarrollo del código fuente y mantener un historial de las modificaciones efectuadas.

GitHub será utilizado como repositorio remoto del proyecto, facilitando el almacenamiento centralizado del código, el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo y la trazabilidad de los cambios mediante el historial de commits.

## Microsoft Project

Microsoft Project será utilizado para la planificación general del proyecto y la elaboración del cronograma de trabajo. Permitirá organizar las actividades principales, establecer su distribución temporal, identificar dependencias y visualizar los hitos relevantes del proyecto.

Su utilización estará asociada principalmente a la planificación global del proyecto, permitiendo mantener una visión general de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos establecidos.

## Jira

Jira será utilizado para la gestión y seguimiento de las actividades realizadas durante el desarrollo. Permitirá registrar y organizar las tareas asociadas a los requerimientos y funcionalidades de la plataforma, asignar responsables y mantener seguimiento de su estado.

De esta manera, mientras Microsoft Project permitirá mantener la planificación general y temporal del proyecto, Jira permitirá realizar un seguimiento más detallado del trabajo desarrollado durante las distintas iteraciones.

## Herramientas de documentación

Durante el proyecto se utilizarán herramientas de documentación para mantener registro de reuniones, decisiones, requerimientos, modificaciones y demás información relevante para el desarrollo.

Entre estos registros se encontrarán las bitácoras de reuniones realizadas con el cliente, las cuales permitirán mantener evidencia de los acuerdos alcanzados y de los cambios solicitados durante la evolución de la plataforma.

En conjunto, estas herramientas permitirán cubrir tanto las necesidades técnicas del desarrollo de software como la planificación, seguimiento, documentación y control del proyecto APT de Ferreplast.

## Arquitectura Tecnológica de la Solución

La plataforma de Ferreplast utiliza una arquitectura web basada principalmente en React y Supabase, separando la interfaz utilizada por los usuarios de los servicios encargados de gestionar la información, autenticación, seguridad y almacenamiento de archivos.

En el frontend, React es utilizado para desarrollar las interfaces y componentes de la plataforma. Desde esta capa se gestionan las interacciones de clientes y usuarios internos con funcionalidades como el catálogo, autenticación, carrito de compras, cotizaciones y los diferentes módulos administrativos y operativos.

Para los servicios de backend y persistencia, se utiliza Supabase como plataforma principal. Esta proporciona una base de datos relacional PostgreSQL y diferentes servicios que permiten implementar la lógica necesaria para el funcionamiento y seguridad de la solución.

La arquitectura contempla principalmente los siguientes componentes:

- PostgreSQL: utilizado como sistema de base de datos relacional para almacenar y relacionar la información de usuarios, productos, pedidos, cotizaciones y demás entidades de la plataforma.

- Supabase Auth: utilizado para gestionar la autenticación de los usuarios y sus sesiones. Los usuarios autenticados se relacionan con los perfiles almacenados por la plataforma.

- Row Level Security (RLS): utilizado para aplicar restricciones de acceso a los registros almacenados en la base de datos.

- Policies: permiten establecer las operaciones que cada usuario puede realizar sobre los datos de acuerdo con su autenticación y los permisos asociados a su rol.

- Database Functions: permiten centralizar determinadas operaciones y reglas de negocio que deben ejecutarse directamente en la base de datos.

- Triggers: permiten ejecutar automáticamente determinadas acciones ante eventos ocurridos sobre los datos, apoyando procesos internos y manteniendo la consistencia y trazabilidad de la información.

- Supabase Storage: utilizado para almacenar archivos asociados a la plataforma, como imágenes y documentos relacionados con los productos.

- Buckets y políticas de Storage: permiten organizar los archivos almacenados y controlar las operaciones de lectura, carga, modificación o eliminación de acuerdo con los permisos establecidos.

- Edge Functions: podrán ser utilizadas para aquellas operaciones que requieran ejecutar lógica del lado del servidor o comunicarse de manera segura con servicios externos.

Esta arquitectura permite centralizar gran parte de los servicios requeridos por la plataforma mediante Supabase, mientras React se encarga de proporcionar la interfaz y experiencia de usuario. La separación de responsabilidades facilita el mantenimiento de la solución y permite incorporar nuevas funcionalidades a medida que evolucione el proyecto.

Debido a que Ferreplast continúa en etapa de desarrollo, esta arquitectura representa su estado actual y podrá experimentar modificaciones o incorporar nuevos componentes de acuerdo con los requerimientos que sean definidos y validados durante el proyecto.

## Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo

Durante el desarrollo del proyecto se utilizará ChatGPT como herramienta de apoyo para el análisis y resolución de problemas, revisión de código, búsqueda de posibles causas de errores, evaluación de alternativas de implementación y apoyo en la elaboración y revisión de documentación técnica.

Su utilización tendrá un carácter complementario al trabajo realizado por el equipo. Las propuestas generadas mediante inteligencia artificial serán analizadas y validadas por los integrantes antes de ser incorporadas al proyecto, manteniendo la responsabilidad sobre las decisiones de diseño, implementación y documentación en el equipo desarrollador.

# Matriz RACI

a

# Esquema Preliminar de la Base de Datos

La plataforma Ferreplast utiliza una base de datos relacional PostgreSQL implementada mediante Supabase. Su estructura ha sido diseñada para almacenar y relacionar la información necesaria para los principales procesos de la plataforma, incluyendo usuarios, catálogo de productos, carrito de compras, cotizaciones, pedidos, pagos y gestión interna.

El esquema presentado a continuación corresponde al estado actual de la base de datos durante el desarrollo del proyecto, por lo que posee carácter preliminar y podrá experimentar modificaciones a medida que se implementen nuevas funcionalidades, se realicen pruebas y se validen nuevos requerimientos con el cliente

Actualmente, el modelo se encuentra organizado principalmente en las siguientes áreas:

- Usuarios y ubicación: usuario, rol de usuario, comuna y región.

- Catálogo: producto, familia, subcategoría, marca, unidad de medida, estado del producto y documentos asociados.

- Carrito de compras: productos y cantidades asociadas al usuario.

- Pedidos y pagos: pedido, detalle del pedido, estado del pedido y registro de pago.

- Cotizaciones: cotización, detalle de cotización, estado y medio de contacto.

- Trazabilidad de productos: registro de modificaciones efectuadas sobre los productos.

Las relaciones entre estas entidades permiten mantener la integridad de la información y vincular las operaciones realizadas en la plataforma con los usuarios y productos correspondientes.

Además del modelo relacional presentado, la plataforma utiliza funcionalidades proporcionadas por Supabase para complementar la gestión y seguridad de la información, tales como autenticación de usuarios, Row Level Security (RLS), políticas de acceso, funciones y triggers de base de datos, almacenamiento de archivos mediante Storage y funciones ejecutadas del lado del servidor cuando sean requeridas. Estos elementos forman parte de la arquitectura técnica de la solución y evolucionarán junto con el desarrollo del proyecto.

# Requisitos Preliminares

Los siguientes requisitos corresponden al estado actual del proyecto Ferreplast y poseen carácter preliminar. Estos podrán ser modificados o complementados a medida que avance el desarrollo y se validen nuevos requerimientos con el cliente.

## Requisitos funcionales

| ID | Nombre del requisito | Detalle |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro y autenticación de usuarios | El sistema deberá permitir el registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña de los usuarios. Los clientes deberán identificarse mediante su RUT. |
| RF-02 | Gestión de usuarios y roles | El sistema deberá diferenciar los tipos de usuarios y restringir sus funcionalidades según el rol asignado. El administrador podrá gestionar las cuentas de los usuarios internos. |
| RF-03 | Catálogo de productos | El sistema deberá permitir visualizar, buscar y filtrar los productos disponibles para venta online, además de consultar su información detallada, características, precios y documentación asociada. |
| RF-04 | Gestión del catálogo | Los usuarios internos autorizados podrán administrar productos, familias, subcategorías, marcas, unidades de medida y demás elementos asociados al catálogo. Los productos no serán eliminados de la base de datos, sino que podrán ser deshabilitados mediante su estado. |
| RF-05 | Gestión de stock online | El sistema deberá administrar la disponibilidad destinada al canal de venta online. Este stock no necesariamente representará la totalidad del inventario existente físicamente en Ferreplast. |
| RF-06 | Carrito de compras | El cliente podrá agregar productos, modificar cantidades, eliminar elementos del carrito y consultar el resumen de su compra. Las cantidades solicitadas no podrán superar el stock online disponible. |
| RF-07 | Gestión de pedidos y pagos | El sistema deberá registrar los pedidos generados, sus productos, cantidades, estados e información relacionada con el pago. También deberá permitir controlar si la operación fue posteriormente registrada en el ERP utilizado por Ferreplast. |
| RF-08 | Gestión de despachos | Los pedidos destinados a Puerto Montt serán despachados directamente por Ferreplast aplicando el costo fijo definido por la empresa. Para otras ciudades o regiones se utilizará un transportista externo y el pedido requerirá información de seguimiento, cuyo número podrá ser registrado posteriormente por el administrador. |
| RF-09 | Gestión de cotizaciones | Los clientes autenticados podrán generar cotizaciones con productos existentes en el catálogo y solicitar productos que no se encuentren publicados. Las cotizaciones deberán mantener un estado y un medio de contacto para gestionar su respuesta. |
| RF-10 | Estados y trazabilidad de productos | El sistema deberá gestionar los estados de los productos y mantener registro de modificaciones relevantes, permitiendo apoyar los procesos de revisión, habilitación y deshabilitación definidos por Ferreplast. |
| RF-11 | Supervisión administrativa | El administrador deberá disponer de funcionalidades para supervisar los procesos bajo su responsabilidad, incluyendo usuarios, pedidos, cotizaciones y acciones que requieran revisión. |
| RF-12 | Vitrina digital y promoción del local | La plataforma deberá complementar el canal de ventas online funcionando también como vitrina digital de la oferta comercial de Ferreplast, incentivando a los clientes a conocer y visitar el establecimiento físico. |

## Requisitos no funcionales

| ID | Nombre del requisito | Detalle |
| --- | --- | --- |
| RNF-1 | Seguridad y control de acceso | La plataforma deberá proteger la información mediante mecanismos de autenticación y autorización, restringiendo datos y operaciones según los permisos correspondientes a cada usuario. |
| RNF-2 | Integridad de los datos | La base de datos deberá mantener relaciones y restricciones que permitan conservar la consistencia e integridad de la información almacenada. |
| RNF-3 | Usabilidad | La plataforma deberá proporcionar una interfaz clara y comprensible para facilitar su utilización tanto por clientes como por usuarios internos. |
| RNF-4 | Diseño responsivo y compatibilidad | La interfaz deberá adaptarse a computadores, tablets y teléfonos móviles y funcionar adecuadamente mediante navegadores web modernos. |
| RNF-5 | Mantenibilidad | La solución deberá mantener una estructura organizada y modular que facilite la corrección, modificación e incorporación de nuevas funcionalidades. |
| RNF-6 | Trazabilidad | Las operaciones relevantes deberán conservar información suficiente para permitir el seguimiento de cambios y estados asociados a los procesos del sistema. |
| RNF-7 | Protección de información y archivos | La información privada y los archivos almacenados deberán contar con mecanismos de acceso acordes con los permisos de los distintos usuarios. |
| RNF-8 | Evolución de la solución | La arquitectura deberá permitir adaptar o incorporar funcionalidades a medida que evolucionen los requerimientos del proyecto sin requerir el rediseño completo de la plataforma. |

# Mockups Tentativos

a